## Slide 1: 工作记录
向首兴

## Slide 2
项目 | 模块 | 具体任务 | 开始时间 | 结束时间 | 结果
BOOSTVis | 特征视图 | 重绘机制修正 | 17/10/16 | 17/10/16 | 完成
BOOSTVis | 分类器视图 | Load_representative_trees函数的二分类支持 | 17/10/16 | 17/10/16 | 完成
BOOSTVis | 特征视图 | 横向缩放机制更改 | 17/10/16 | 17/10/16 | 完成
BOOSTVis | 特征视图 | 纵向变换系数更改 | 17/10/16 | 17/10/17 | 完成
BOOSTVis | 分类器视图 | Table lens | 17/10/17 | 17/10/17 | 完成
Flok | XGBoost算子 | BOOSTVis集成 | 17/10/17 | 17/10/17 | 搁置（Flok项目服务器崩溃）
Term project | 会议记录 | 语音分析库marsyas熟悉 | 17/10/17 | 17/10/18 | Dll编译问题暂未解决
Paper Reading | Paper 1 | Active Reading of Visualizations | 17/10/18 | 17/10/19 | 完成
Flok | XGBoost算子 | BOOSTVis集成 | 17/10/20 |  | 

## Slide 3
项目 | 模块 | 具体任务 | 开始时间 | 结束时间 | 结果
Paper Reading | Paper 2 | Extracting and Retargeting Color Mappings from Bitmap Images of Visualizations | 17/10/22 | 17/10/23 | 完成
BOOSTVis | 特征视图 | 横向缩放机制更改 | 17/10/23 | 17/10/23 | 完成
Term project | 会议记录 | GUI实现&初步语音分段 | 17/10/23 | 17/10/24 | 完成
Flok | XGBoost算子 | 初步集成Vis模块 | 17/10/25 | 17/10/26 | 完成（前端页面融合未完成）
课程作业 | Paper Reading | Analysis and Classification of Phonation Modes in Singing | 17/10/26 | 17/10/27 | 搁置（Flok集成出现bug）

## Slide 4
项目 | 模块 | 具体任务 | 开始时间 | 结束时间 | 结果
Flok | XGBoost | Flok项目数据集调用bug | 17/10/27 | 17/10/27 | 完成
BOOSTVis | 分类器视图 | 二分类时聚类的树总数错误 | 17/10/29 | 17/10/29 | 完成
BOOSTVis | 类视图 | 调节系数适应极端不均衡 | 17/10/29 | 17/10/29 | 完成
课程作业 | Paper Reading | Analysis and Classification of Phonation Modes in Singing | 17/10/30 | 17/10/31 | 完成
Term project | 会议记录 | 分段调参 | 17/11/01 | 17/11/02 | 完成
Term project | 会议记录 | GUI 完善 | 17/11/03 |  |